Captação de Recursos Através de um CRM Open Source

Captação de Recursos Através de um CRM Open Source
Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Versão: 1.0.0
Data: 20/11/2011
Identificador do Documento: EAP-01
Localização: FAT-AL

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0.0	20/11/11	Thales, Jadson, Phelipe	Versão a ser apresentada para o profº Qualidade de Software

Aprovadores

Jadson Ronald
Analista / Desenvolvedor

Phelipe Melanias
Analista / Desenvolvedor

Thales Imbruglia
Analista / Desenvolvedor

Gualter
Profº Qualidade de Software

Wallisson Narciso
Gernente de TI da AAPPE

Sumário

# Representação Gráfica da EAP

# Modelo de Dicionário do EAP (DEAP)

EAP	Pacote de Trabalho	Descrição	Critério de Aceitação
1.1	Entrevista com Cliente	Será discutido com o cliente as funcinalidades que o sistema deve possuir	Supervisão e Aprovação do Gerente de TI da AAPPE
1.2	Elaboração do Documento de Requisitos	Após a entrevista feita com o cliente será documentado o que foi acordado e apresentado para o mesmo	Supervisão e Aprovação do Gerente de TI da AAPPE
1.3	Apresentação da Proposta / Pré-Projeto	Proposta será apresentada para aceitação do desenvolvimento do projeto	Supervisão e Aprovação do Gerente de TI da AAPPE
2.1	Prototipação	Desenvolvimento de 5 funcionalidades exigidas pelo cliente e entregue ao mesmo para ser testado	Supervisão e Aprovação do Gerente de TI da AAPPE
2.2	Validação	Cliente testará o software e apresentar melhorias para ser corrigidas pela equipe de desenvolvimento	Supervisão e Aprovação do Gerente de TI da AAPPE
2.3	Melhorias Pós-Validação	Equipe de desenvolvimento irá corrigir e fazer as melhorias exigidas pelo cliente	Supervisão e Aprovação do Gerente de TI da AAPPE
2.4	Entrega do Software	O realease 1.0.0 será entregue ao cliente para ser usado em produção	Supervisão e Aprovação do Gerente de TI da AAPPE
3.1	Entrega do 1º Capítulo	Neste capitulo será abordado e explanado tudo sobre CRM	Ser aprovado pelo Orientador
3.2	Entrega do 2º Capítulo	Neste capitulo será abordado e explanado tudo sobre Open source / Software Livre	Ser aprovado pelo Orientador
3.3	Correções do Orientador	Será feito as correções dos capitulos pelo orientador observando se o texto está conciso	Ser aprovado pelo Orientador
3.4	Entrega da Monografia	Feita as correções recomendadas pelo orientadro será entregue a banca examinadora a monografia	Ser aprovado pela Banca Examinadora
4.1	Testes de Ambiente de Implantação	Será instalado o sistema no ambiente de rede da instituição AAPPE testando a comunicação entre cliente e servidor	Supervisão e Aprovação do Gerente de TI da AAPPE
4.2	Treinamento com Usuário	Treinar os usuarios para a utilização do sistema TMK com 20 horas de treinamento	Supervisão e Aprovação do Gerente de TI da AAPPE
4.3	Acompanhamento / Suporte	Após a implantação e o treinamento com o usuário será feito um acompanhamento para eventuais falhas e duvidas referentes ao sistema	Supervisão e Aprovação do Gerente de TI da AAPPE

# Representação Hierárquica da EAP

1 Análise
1.1 Entrevista com Cliente
1.2 Elaboração do Documento de Requisitos
1.3 Apresentação da Proposta / Pré-Projeto
2 Desenvolvimento
2.1 Prototipação
2.2 Validação
2.3 Melhorias Pós-Validação
2.4 Entrega do Software
3 Monografia
3.1 Entrega do 1º Capítulo
3.2 Entrega do 2º Capítulo
3.3 Correções do Orientador
3.4 Entrega da Monografia
4 Implantação
4.1 Testes de Ambiente de Implantação
4.2 Treinamento com Usuário
4.3 Acompanhamento / Suporte