Captação de Recursos Através de um CRM Open Source

Captação de Recursos Através de um CRM Open Source
Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Versão: 1.0.0
Data: 20/11/2011
Identificador do Documento: EAP-01
Localização: FAT-AL

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0.0	20/11/11	Thales, Jadson, Phelipe	Versão a ser apresentada para o profº Qualidade de Software

Aprovadores

Jadson Ronald
Analista / Desenvolvedor

Phelipe Melanias
Analista / Desenvolvedor

Thales Imbruglia
Analista / Desenvolvedor

Gualter
Profº Qualidade de Software

Sumário

# Plano de Fases
## Cronograma

Etapas	Descrição	Data inicial	Data final
Monografia	Importante para relatar a fundamentação teórica do projeto, abordando de onde surgiu a motivação para a sua realização e todo o seu processo histórico. Nesta etapa também é feita toda a documentação do sistema (Diagramas de Classe, Casos de Uso, Plano de Desenvolvimento, Análise de Requisitos, etc)	19/09/11	12/12/11

Desenvolvimento	Validação com o cliente das funcionalidades já levantadas da primeira análise de requisitos. Após isso, serão implementadas as correções e melhorias sugeridas pelo cliente. Novamente será entregue para o cliente um release para ser validado e melhorado pelos programadores.	22/09/11	18/11/11

Implantação	Instalação do sistema no ambiente de produção. Treinamento com os usuários demonstrando a ferramenta e suas funcionalidades. Depois dos treinamentos acompanhar in loco ou remotamente o funcionamento do software e usuários.	21/11/11	A definir

# Plano de Iterações
## Cronograma

Etapas	Tarefas	Responsável	Data inicial	Data final
Monografia	Correções exigidas pelo Orientador	Thales Imbruglia	19/09/11	19/09/11
	Entrega do 1º Seção do TCC	Thales Imbruglia	08/09/11	24/11/11
	Entrega da 2º Seção do TCC	Thales Imbruglia, Jadson Ronald	23/09/11	25/11/11
	Entrega do Estudo de Caso	Thales Imbruglia, Phelipe Melanias, Jadson Ronald	21/10/11	09/12/11
	Documentação do Software	Jadson Ronald	20/10/11	09/12/11
Desenvolvimento	Validação do Software	Wallison Narciso, Gerente do TMK	22/09/11	30/09/11
	Correções ou Melhorias Pós-Vadalição	Phelipe Melanias, Thales Imbruglia, Jadson Ronald	30/09/11	21/10/11
	2ª Validação do Software	Wallison Narciso, Gerente do TMK	21/10/11	17/11/11
	Correções ou Melhorias Pós-Vadalição	Phelipe Melanias, Thales Imbruglia, Jadson Ronald	17/11/11	20/11/11
Implantação	Teste de Ambiente de Implantação	Phelipe Melanias, Thales Imbruglia, Jadson Ronald e Wallison Narciso	20/11/11	25/11/11
	Treinamento com Usuários	Phelipe Melanias, Thales Imbruglia, Jadson Ronald	25/11/11	28/11/11
	Acompanhamento	Phelipe Melanias, Thales Imbruglia, Jadson Ronald	28/11/11	A definir